## Slide 1
01 / 13
AI + PRODUCT
AI参与原有功能迭代升级的 产品设计经验
以纸张管理扫码出入库项目为例，讲清 AI 在存量 ERP 功能迭代里如何给产品经理提效，以及如何避免失控。
原有 ERP 迭代
产品方法复盘
AI 协作提效
核心判断
AI 的价值，不在于替产品经理做判断，而在于更快地整理、对照、同步和暴露问题。
纸张管理扫码出入库 / 内部经验分享
1
个存量 ERP 迭代案例
7
章分享主线
3+3
踩坑与有效 做法

## Slide 2
02 / 13
CHAPTER 1
为什么讲这个项目
企业复盘型 / Slidesgo 风格
为什么适合拿来分享
不是从 0 到 1，而是原有 ERP 功能迭代升级
更接近大多数产品经理真实工作场景
原始需求、Codex 对话、PRD、原型都有留痕
能完整复盘 AI 介入过程，而不是只看结果
项目背景
在已有纸张管理能力上，从“纸张品类/规格管理”升级为支持一物一码、扫码出入库、库位管理的件级管理能力。
核心模块：随货同行单、提纸单、退纸单、一物一码查询
关键议题：库位接入、二维码流转、历史库存初始化
难点不是想不出方案，而是怎么不脱离现有系统现实

## Slide 3
03 / 13
CHAPTER 2
没有 AI 时，产品经理卡在哪里
企业复盘型 / Slidesgo 风格
原有功能迭代的典型卡点
需求零散
信息跨多轮对话分散，前后补充多，容易漏。
材料打架
原始需求、代码、PRD 不在一个口径上。
联动很碎
原型、文档、规则要同步回写，机械活多。
范围失控
一不留神就从轻改滑向重做，越做越大。
这个项目真正难的，不是“想不出方案”，而是“怎么贴着现有系统现实收口”。

## Slide 4
04 / 13
CHAPTER 3
AI 是怎么介入的
企业复盘型 / Slidesgo 风格
AI 主要介入的四个环节
01
需求整理
把零散原始需求先收成结构稿
→
02
三方对照
原始需求 + 代码 + PRD 高密度核查
→
03
联动同步
规则拍板后同步文档与原型口径
→
04
问题暴露
更早暴露冲突、遗漏和不一致
这里最值钱的不是“让 AI 写”，而是让 AI 先对、先找、先暴露，再由产品经理拍板。

## Slide 5
05 / 13
CHAPTER 3
AI 的价值体现在哪
企业复盘型 / Slidesgo 风格
AI 对产品经理的提效
原始需求整理更快
差异核查更快
联动同步更快
问题暴露更早
不是少思考了，而是少做机械整理和重复核对。
提效成立，但边界也很清楚
节省的时间
整理、核查、同步、回写
保留给 PM 的事
边界判断、规则拍板、最终取舍
AI 不擅长
自动理解真实业务边界
因此最优模式
人拍板，AI 做大部分高耗时协作

## Slide 6
06 / 13
CHAPTER 4
踩坑案例：AI 为什么会失控
案例 1-2
案例1：误判二维码能力可复用
问题
把产成品二维码当成纸张二维码，默认应复用旧能力。
纠偏
明确指出原来的码是给产成品用的，不是给纸张用的。
沉淀
系统里有相似能力，不等于业务上真可复用。
案例2：把 WMS 和初始化带进方案
问题
把实施项和后端处理项默认写成产品功能，范围做大。
纠偏
明确纸张只在 ERP 内闭环，初始化只做后端导入。
沉淀
涉及导入、同步、历史数据时，先分清是功能、实施项还是后端处理项。

## Slide 7
07 / 13
CHAPTER 4
踩坑案例：AI 为什么会失控
案例 3-4
案例3：以为流程不变，改造量其实不小
问题
“流程不变，只加扫码”会低估状态、按钮和数据承载改造量。
纠偏
回到代码现实，按真实状态机和节点重写 PRD。
沉淀
业务表达上的“流程不变”，不能直接等于技术工作量很小。
案例4：手机端原型一次改太大
问题
AI 按更理想的新方案重构页面，已经接近重新设计。
纠偏
保留对比版，回到轻改路径，只改件明细展示方式。
沉淀
在存量系统迭代里，控制改造风险往往比设计更完整更重要。

## Slide 8
08 / 13
CHAPTER 4
这一类坑的共性
共性总结
套旧经验
看到相似能力，就默认应该复用。
自动扩范围
把实施项、导入、对接都产品化。
理想化重设计
更愿意给新方案，而不是贴着现有系统轻改。
局部对，全局乱
能完成当前指令，但不会天然维护整份文档一致性。
共性不是 AI 不会写，而是 AI 会默认把“更像好方案的东西”先写出来。

## Slide 9
09 / 13
CHAPTER 5
成功案例：怎样用 AI 才真正有效
正向做法 1
先把协作顺序做对
先记录，不分析
把 AI 锁成记录员，避免过早脑补方案。
先三方对照，不直接改
原始需求、代码、PRD 一起核，先暴露差异。
先讲改法，再动正式文档
先对齐修改策略，再落 PRD 和原型。
→
→
关键不是提示词更花，而是阶段顺序更对。

## Slide 10
10 / 13
CHAPTER 5
成功案例：怎样用 AI 才真正有效
正向做法 2
把 AI 放在更稳的位置上
强约束范围，小步迭代
原型与 PRD 联动时，把 AI 当“同步器”
每轮都做范围复核，避免 AI 做多
边界越清楚，AI 越稳定。
这部分真正要传递的东西
不是“提示词写得漂亮”，而是“人先定边界，AI 再高效执行”。
方向未定时，AI 更适合暴露问题，不适合直接拍板。
口径已定后，AI 最适合做同步、回写和一致性维护。

## Slide 11
11 / 13
CHAPTER 6
协作指令模式
高价值协作方式
高价值说法
容易带偏的说法
在我没有结束之前，你不用做任何分析，只接收和记录。
结合代码和原始需求，对照 PRD 找问题。
先不改，先告诉我你准备怎么改。
手机端先不改，我们先改 PC 端，按照原型改。
你思考下有什么改进方案。
你先把详情页原型改了，我看看效果。
这类说法的问题不在语气，而在边界和阶段不够清楚。
好指令的核心不是更复杂，而是边界更清楚、阶段更明确。

## Slide 12
12 / 13
CHAPTER 7
最后想传递的结论
结论页
AI 的价值，不在于替产品经理做产品，而在于帮你更快地整理、比对、同步和暴露问题。
AI 的提效是成立的，但这个提效有边界。
真正决定产出质量的，仍然是产品经理有没有讲清边界、拍板规则、持续联动校正。
AI 节省的是整理、核查、同步和回写时间，不替代业务判断。
最值得沉淀的不是一组提示词，而是一套适用于存量功能迭代的协作方法。

## Slide 13
13 / 13
CLOSING
在原有功能迭代项目里， AI 不是替代产品经理的设计者， 而是放大产品经理能力的协作工具。
先定边界，再让 AI 展开
先对照现实，再让 AI 输出
先拍板口径，再让 AI 同步
先控制范围，再让 AI 提效